# BÁO CÁO WEBSITE GIỚI THIỆU CÔNG TY THIÊN ĐỨC

## Tóm tắt

Website Thiên Đức là trang web giới thiệu doanh nghiệp. Mục tiêu: xây dựng uy tín, giới thiệu dự án/sản phẩm, hỗ trợ tư vấn qua form liên hệ, phục vụ tuyển dụng và thu hút nhà đầu tư.

Nội dung báo cáo:

Phần 1 phân tích hiện trạng website và hệ thống, nêu điểm tốt / chưa tốt.

Phần 2 trình bày thiết kế và đề xuất triển khai Phương án 2 (Next.js + CMS + NestJS + PostgreSQL). Nhân viên nội bộ không cần biết lập trình cũng có thể tự cập nhật nội dung trên trang quản trị CMS sau khi hệ thống hoàn thiện.

Phần 3 Phương án hạn chế rủi ro, và đưa ra kế hoạch.

## PHẦN 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

## 1.1 Phân tích hệ thống (hiện trạng & đánh giá)

Phần 1 mô tả hiện trạng website/dự án và đánh giá điểm tốt / chưa tốt. Giải pháp, kiến trúc PA2, stack công nghệ, quy trình CMS, hosting được trình bày ở Phần 2 thiết kế.

### 1.1.1 Bối cảnh và mục tiêu

Công ty Thiên Đức hoạt động đầu tư, xây dựng, phát triển bất động sản và dự án đô thị (thành lập 2010).

Website phục vụ:

| Đối tượng | Mục đích sử dụng |
| --- | --- |
| Khách hàng / cư dân tiềm năng | Tìm hiểu công ty, xem dự án đã/đang triển khai, liên hệ tư vấn |
| Nhà đầu tư | Đánh giá năng lực, portfolio dự án, hợp tác phát triển |
| Ứng viên / nhân sự | Xem tuyển dụng, chính sách HR, sơ đồ tổ chức |
| Nội bộ (Nhân viên/ Admin) | Cập nhật dự án, tin tức, banner (mục tiêu: qua CMS sau triển khai PA2); duyệt bài; xử lý form liên hệ |

### 1.1.2 Hiện trạng tạm thời

Dự án đang ở giai đoạn xây dựng giao diện frontend sử dụng công nghê (Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4)

Số trang: ~12/14 route (trang chủ, giới thiệu, dự án, tin tức, HR, liên hệ…)

• Giao diện (UI): ~70% khung layout

• Dữ liệu: Trong src/data/

• Ảnh/media: Trong public/images/

• Form liên hệ: chưa sử lí BE, ADMIN

• Song ngữ Vi/En: Chưa có

• Backend API / Admin CMS / Database: Chưa có

Chức năng chính:

| Nhu cầu | Hành vi | Đường dẫn |
| --- | --- | --- |
| Tìm hiểu công ty | Đọc giới thiệu, tầm nhìn, lĩnh vực | /, /gioi-thieu |
| Xem dự án | Lọc trạng thái, xem chi tiết, gallery, bản đồ | /du-an, /du-an/[slug] |
| Xem hạng mục trong dự án | Chi tiết từng hạng mục (khách sạn, Fancy Tower…) | /du-an/[slug]/[hang-muc] |
| Đọc tin tức | Danh sách + chi tiết | /tin-tuc, /tin-tuc/[slug] |
| Tuyển dụng / HR | Vị trí, chính sách, sơ đồ TC | /tuyen-dung, /dao-tao, … |
| Liên hệ | Gọi điện, email, bản đồ, gửi form | /lien-he |
| Đổi ngôn ngữ | Vi ↔ En | Header language switcher |

Khách truy cập: Xem được trang demo và data mẫu chưa song ngữ.

Nội bộ: Mọi cập nhật dự án/tin/banner phải nhờ developer — chưa có CMS,                                       chưa quy trình duyệt bài, chưa quản lý form tập trung.

### 1.1.3 Ưu điểm

1. Nền tảng kỹ thuật hiện đại (Next.js 16, TypeScript, Tailwind CSS 4)

2. Khung ~14 trang/route và layout chính đã phát triển được(~60% UI)

3. UI theo tông màu (trắng + nâu vàng #B06613)

4. Có tài nguyên ảnh và nội dung mẫu (dự án, banner, tin tức)

5. Dữ liệu tách src/data dễ phát triển API sau này

6. Responsive cơ bản trên mobile/tablet/desktop

### 1.1.4 Điểm chưa tốt

1. Nội dung không tự cập nhật được

2. Chưa có CMS và backend

3. Form liên hệ chưa phát triển

4. Chưa có song ngữ Vi/En

5. Chưa domain, SSL, staging/UAT

6. Ảnh chưa phát triển CDN

7. SEO chưa kiểm tra

### 1.1.5 So sánh website cùng ngành

Thiên Đức (hiện tại): chỉ có frontend.

Các website cùng ngành: (Đất Xanh, Novaland) đã có CMS, form CRM, song   ngữ.

Cần bổ sung CMS, backend, form chuyên nghiệp.

### 1.1.6 Kết luận phần phân tích

Hiện trạng: Đã có nền frontend tốt nhưng chưa phải hệ thống vận hành đủ (thiếu BE, CMS, DB, production).

• Điểm mạnh: Stack, UI, cấu trúc trang.

• Điểm yếu: Cập nhật nội dung, form, thiếu CMS/backend.

• Giải pháp kỹ thuật sử dụng PA2 Thiết kế.

Frontend đã được xây dựng, giúp giảm rủi ro thiết kế lại từ đầu và rút ngắn thời gian hoàn thiện giai đoạn sau. Dữ liệu tách trong src/data/ thuận lợi cho việc chuyển sang API khi có backend.

Hiện trạng phù hợp để demo nội bộ và làm cơ sở phát triển tiếp, nhưng chưa đủ điều kiện go-live hay vận hành lâu dài theo yêu cầu doanh nghiệp. Cần bổ sung lớp vận hành (CMS, backend, database, form chuyên nghiệp, hosting production) để website thực sự phục vụ Marketing, HR và kinh doanh. Các giải pháp kỹ thuật được trình bày ở phần 2

ẢNH MINH HỌA:

## 1.2 Chức năng của website

Chức năng chia theo vai trò. Khách truy cập không cần phải có tài khoản, không CRUD chỉ xem nội dung công khai và gửi form liên hệ.

### 1.2.1 Chức năng dành cho người dùng, khách hàng, ứng viên tìm việc làm

| ### ID | ### Chức năng | ### Mô tả |
| --- | --- | --- |
| ### 01 | ### Trang chủ | ### Banner, giới thiệu, 7 lĩnh vực, dự án nổi bật, tin, CTA |
| ### 02 | ### Giới thiệu | ### Tổng quan, tầm nhìn, sứ mệnh |
| ### 03 | ### Danh sách dự án | ### Lọc trạng thái |
| ### 04 | ### Chi tiết dự án | ### Gallery, map, facts, CTA |
| ### 05 | ### Chi tiết hạng mục | ### Trang con hạng mục trong dự án |
| ### 06–07 | ### Tin tức | ### List + detail |
| ### 08–09 | ### HR + CTTV | ### Tuyển dụng, đào tạo, CSNS, sơ đồ TC, CTTV |
| ### 10 | ### Liên hệ | ### Phone, email, map, form |
| ### 11 | ### Gửi form | ### POST API → PostgreSQL + email admin |
| ### 12 | ### Song ngữ Vi/En | ### Locale switcher |
| ### 13 | ### SEO | ### Metadata, sitemap, OG, schema |
| ### 14 | ### Responsive | ### Mobile / tablet / desktop |

### 1.2.2 Chức năng quản trị — Nhân viên nội dungĐiểm mạnh thiết kế

| ### ID | ### Chức năng | ### Mô tả |
| --- | --- | --- |
| ### 01 | ### Đăng nhập admin | ### JWT qua API |
| ### 02 | ### Dashboard | ### Xem liên hệ mới, bài nháp của mình |
| ### 03 | ### CRUD dự án (nháp) | ### Tạo/sửa/xóa — không publish |
| ### 04 | ### CRUD tin tức (nháp) | ### Soạn bài, gửi duyệt |
| ### 05 | ### Upload ảnh / video | ### Cloudinary; lưu URL vào CSDL |
| ### 06 | ### Sửa banner trang chủ | ### Nội dung + ảnh + thứ tự |
| ### 07 | ### Sửa trang tĩnh (nháp) | ### HR, giới thiệu mở rộng |
| ### 08 | ### Đặt lịch đăng bài | ### Chọn thời gian |

### 1.2.3 Chức năng quản trị — Admin

| ID | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 01 | Tất cả quyền Editor | + publish |
| 02 | Duyệt & publish tin | NHÁP → CHỜ DUYỆT → ĐÃ ĐĂNG |
| 03 | Publish dự án / banner | Hiển thị website |
| 04 | Quản lý form liên hệ | List, detail, đổi trạng thái, ghi chú nội bộ |
| 05 | Quản lý trang tĩnh | Publish nội dung HR, CTTV |

### 1.2.4 Chức năng quản trị — Super Admin

| ID | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cài đặt site | Phone, email, địa chỉ, metadata global |
| 02 | Quản lý tài khoản | CRUD user Editor/Admin; khóa/mở |
| 03 | Phân quyền | SUPER_ADMIN / ADMIN / EDITOR |
| 04 | Cấu hình email | SMTP Gmail |

#### Công nghệ sử dụng:

| PHẦN | Công nghệ | Phiên bản | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js | 16.x | Website công khai, ISR, SEO |
|  | React + TypeScript | 19 / ^5 | UI components |
|  | Tailwind CSS | ^4 | Responsive |
|  | next-intl | latest | Song ngữ Vi/En |
| Admin CMS | Vite + React | latest | Trang quản trị nội dung |
|  | shadcn/ui + TanStack Query | — | Form CRUD, data fetching |
| Backend | NestJS | latest | REST API, auth, business logic |
|  | Prisma | latest | ORM |
| Database | PostgreSQL | 15+ | Lưu trữ quan hệ |
| Media | Cloudinary | — | CDN ảnh/video |
| Email | Gmail SMTP / Workspace | — | Thông báo form liên hệ |
| Hosting | Vercel (FE + Admin) + Render/Railway (API + DB) | — | Production |

#### SEO

| Hạng mục | PA2 |
| --- | --- |
| Metadata từng route | ✅ title, description, canonical |
| sitemap.xml + robots.txt | ✅ |
| Open Graph + Twitter Card | ✅ |
| Schema.org (Organization) | ✅ |
| Song ngữ hreflang | ✅ Vi + En |

#### Bảo mật

| Hạng mục | PA2 |
| --- | --- |
| HTTPS | SSL tự động (Vercel + Render) |
| Auth admin | JWT + httpOnly cookie |
| Form spam | Rate limit API + captcha (phase 2) |
| Secrets | Biến môi trường — không lộ client |

### 1.2.5 Tổng kết

| Thành phần | Mô tả | Domain / hosting |
| --- | --- | --- |
| Frontend | 14 trang công khai, song ngữ, SEO | thienduc.vn — Vercel (ĐỀ XUẤT) |
| Admin CMS | CRUD nội dung, upload, duyệt bài, xử lý liên hệ | admin.thienduc.vn — Vercel(ĐỀ XUẤT) |
| Backend API | NestJS REST, auth JWT, email, upload signature | api.thienduc.vn — Render (ĐỀ XUẤT) |
| Database | PostgreSQL — dự án, tin, form, user, settings | RENDER (ĐỀ XUẤT) |
| Media CDN | Cloudinary — ảnh dự án, banner, tin tức | cloudinary.com |
| Staging | Môi trường UAT trước go-live | staging.thienduc.vn |

Kết luận: Sử dụng phương án 2 làm website giới thiệu doanh nghiệp đầy đủ khách xem nội dung và gửi form; nhân viên tự quản lý nội dung qua CMS; dữ liệu tập trung trên PostgreSQL; media phân phối qua CDN.

## 1.3 Chức năng của website

Chức năng chia theo vai trò. Khách truy cập không có tài khoản, không CRUD — chỉ xem nội dung công khai và gửi form liên hệ (không liệt kê như quyền quản trị).

### 1.3.1 Chức năng dành cho người dùng, khách hàng, ứng viên tìm việc làm

| ID | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 01 | Trang chủ | Banner, giới thiệu, 7 lĩnh vực, dự án nổi bật, tin, CTA |
| 02 | Giới thiệu | Tổng quan, tầm nhìn, sứ mệnh |
| 03 | Danh sách dự án | Lọc trạng thái |
| 04 | Chi tiết dự án | Gallery, map, facts, CTA |
| 05 | Chi tiết hạng mục | Trang con hạng mục trong dự án |
| 06–07 | Tin tức | List + detail |
| 08–09 | HR + CTTV | Tuyển dụng, đào tạo, CSNS, sơ đồ TC, CTTV |
| 10 | Liên hệ | Phone, email, map, form |
| 11 | Gửi form | POST API → PostgreSQL + email admin |
| 12 | Song ngữ Vi/En | Locale switcher |
| 13 | SEO | Metadata, sitemap, OG, schema |
| 14 | Responsive | Mobile / tablet / desktop |

### 1.3.2 Chức năng quản trị — Nhân viên nội dung

| ID | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 01 | Đăng nhập admin | JWT qua API |
| 02 | Dashboard | Xem liên hệ mới, bài nháp của mình |
| E03 | CRUD dự án (nháp) | Tạo/sửa/xóa — không publish |
| E04 | CRUD tin tức (nháp) | Soạn bài, gửi duyệt |
| E05 | Upload ảnh / video | Cloudinary; lưu URL vào CSDL |
| E06 | Sửa banner trang chủ | Nội dung + ảnh + thứ tự |
| E07 | Sửa trang tĩnh (nháp) | HR, giới thiệu mở rộng |
| E08 | Đặt lịch đăng bài | Chọn thời gian |

### 1.3.3 Chức năng quản trị — Admin

| ID | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 01 | Tất cả quyền Editor | + publish |
| 02 | Duyệt & publish tin | DRAFT → PENDING → PUBLISHED |
| 03 | Publish dự án / banner | Hiển thị website |
| 04 | Quản lý form liên hệ | List, detail, đổi trạng thái, ghi chú nội bộ |
| 05 | Quản lý trang tĩnh | Publish nội dung HR, CTTV |

### 1.3.4 Chức năng quản trị — Super Admin

| ID | Chức năng | Mô tả | Giai đoạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cài đặt site | Phone, email, địa chỉ, metadata global | P2 |
| 02 | Quản lý tài khoản | CRUD user Editor/Admin; khóa/mở | P2 |
| 03 | Phân quyền | SUPER_ADMIN / ADMIN / EDITOR | P2 |
| 04 | Cấu hình email | SMTP Gmail / Workspace | P0 |

### 1.3.5 14 trang ↔ module CMS

| # | Trang | Route | Module admin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang chủ | / | Banner + Featured |
| 2 | Giới thiệu | /gioi-thieu | Trang tĩnh |
| 3 | Dự án | /du-an | Dự án |
| 4 | Chi tiết dự án | /du-an/[slug] | Dự án |
| 5 | Chi tiết hạng mục | /du-an/[slug]/[hang-muc] | Dự án → Hạng mục |
| 6–7 | Tin tức | /tin-tuc, /tin-tuc/[slug] | Tin tức |
| 8, 10 | Tuyển dụng | /tuyen-dung | Trang tĩnh |
| 9 | CTTV | /cong-ty-thanh-vien | Trang tĩnh |
| 11–13 | Sơ đồ TC, Đào tạo, CSNS | /so-do-...,/dao-tao, /chinh-sach-... | Trang tĩnh + media |
| 14 | Liên hệ | /lien-he | Cài đặt + Form (read) |

## 1.4 Sơ đồ tham chiếu

1.4.1 Sơ đồ tính năng tổng quan

Sơ đồ 4 nhóm chức năng theo vai trò: Khách truy cập, Editor, Admin, Hạ tầng.

### 1.4.2 Sơ đồ kiến trúc tổng thể (3 tầng)

Người dùng → Website (Next.js) / Admin (Vite) → API (NestJS) → PostgreSQL, Cloudinary, Gmail.

### 1.4.3 Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD)

### Các bảng chính: users, projects, news_posts, contact_submissions, pages, banners, site_settings.

### 1.3.4 Sơ đồ chức năng chi tiết

#### (1) Đăng nhập Admin

#### (2) Khách gửi form liên hệ

#### (3) Upload ảnh Cloudinary

#### (4) Duyệt tin tức

#### (5) Xử lý form liên hệ (Admin)

# PHẦN 2: THIẾT KẾ

## 2.1 Thiết kế Frontend (Website công khai)

### 2.1.1 Yêu cầu giao diện

| Hạng mục | Quy định |
| --- | --- |
| Phong cách | Doanh nghiệp hiện đại, sáng, uy tín — trắng chủ đạo |
| Màu chính | #B06613 (nâu vàng), #c99248, #fdcd04 (accent) |
| Nền / chữ | #FFFFFF, #F2F2F2, #191919, #8f8f8f |
| Logo / favicon | public/images/brand/ |
| Font hiện tại | Geist Sans |
| Responsive | Mobile-first; breakpoint Tailwind 4 |
| Song ngữ | Prefix /vi/, /en/ (đề xuất) |
| Animation | Fade/reveal nhẹ — không block render |

### 2.1.2 Công nghệ Frontend — bảng so sánh và lựa chọn

| Lớp | Lựa chọn | Phiên bản | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | Next.js App Router | 16.2.6 | SEO, ISR, codebase ~70% sẵn |
| UI | React | 19.2.4 | Chuẩn ecosystem |
| Ngôn ngữ | TypeScript | ^5 | Đồng bộ backend |
| CSS | Tailwind CSS | ^4 | Responsive nhanh |
| Icon | lucide-react | ^1.17 | Nhẹ |
| i18n | next-intl (đề xuất) | latest | App Router native |
| Lint | ESLint | ^9 | Chất lượng mã |

#### So sánh với các công nghệ khác

| Tiêu chí | Next.js | Vite + React SPA | WordPress |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO / SSR | Rất tốt | Cần SSR thêm | Tốt |
| Tốc độ phát triển | Tốt (đã có code) | Rất nhanh | Trung bình |
| Phù hợp site công khai | Có | Không (dùng cho Admin) | Không tái sử dụng repo |
| Bảo trì lâu dài | Tốt | Tốt | Plugin phụ thuộc |
| Kết luận | Chọn | Admin only | ❌ |

### 2.1.3 Chức năng trên giao diện

| Khu vực | Thành phần |
| --- | --- |
| Header | Logo, menu 7 mục, submenu, search, VI/EN, CTA |
| Top strip | Địa chỉ (Google Maps), phone (tel:), email (mailto:) |
| Trang chủ | Banner slider, 7 lĩnh vực, dự án nổi bật, tin, CTA |
| Dự án | Card, filter, gallery, map, link hạng mục |
| Liên hệ | Form 5 trường, bản đồ, validation client |
| Footer | Thông tin công ty, link, social (nếu có) |

### 2.1.4 Hiệu năng tải trang

## 2.2 Thiết kế Backend + Cơ sở dữ liệu

### 2.2.1 Kiến trúc Backend

| Thành phần | Lựa chọn công nghệ |
| --- | --- |
| Framework | NestJS (Node.js + TypeScript) |
| ORM | Prisma |
| Database | PostgreSQL |
| Auth | JWT (access + refresh) |
| Email | Gmail SMTP / Google Workspace |
| Media | Cloudinary |
| Validation | class-validator + Zod (admin) |
| Rate limit | @nestjs/throttler trên POST contact |

### 2.2.2 So sánh cơ sở dữ liệu (4 loại)

| Tiêu chí | PostgreSQL | MySQL | MongoDB | Redis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quan hệ dự án ↔ hạng mục ↔ gallery | Rất tốt (FK, JOIN) | Rất tốt | Trung bình (embed/ref) | ❌ Không |
| Form + trạng thái + role user | Rất tốt | Rất tốt | Trung bình | ❌ |
| Workflow duyệt tin (state machine) | Tốt (enum + constraint) | Tốt | Linh hoạt nhưng thiếu ACID | ❌ |
| Prisma ORM | Native hỗ trợ | Native | Có | Không chính |
| JSON field (trang tĩnh block) | JSONB mạnh | JSON | Native | ❌ |
| Full-text search tiếng Việt | Tốt (extension) | Tốt | Tốt | ❌ |
| Backup / restore | Managed dễ (Render/Neon) | Tương tự | Atlas | Snapshot |
| Phù hợp quy mô website giới thiệu | Tối ưu | Thay thế | Dư thừa | Chỉ cache |
| Mức tải 100–5000 visit/ngày | Đủ | Đủ | Đủ | N/A |
| Kết luận | Chọn PostgreSQL | Thay thế được | Không ưu tiên | Bổ sung cache Phase 2 |

Lý do chọn PostgreSQL: Dữ liệu Thiên Đức quan hệ rõ (dự án → hạng mục → ảnh; tin → category; liên hệ → trạng thái); cần ACID cho form và workflow duyệt; Prisma + NestJS ecosystem mạnh; hosting managed giá hợp lý.

### 2.2.3 So sánh Backend framework

| Tiêu chí | NestJS | Laravel (PHP) | Spring Boot (Java) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cùng TypeScript với FE | ✅ | ❌ | ❌ |
| Module hóa (auth, CRUD…) | Tốt | Tốt | Tốt |
| Tốc độ triển khai PA2 | Nhanh | TB | Chậm hơn |
| Learning curve team | Thấp (đã dùng TS) | TB | Cao |
| Kết luận | ✅ Chọn | ❌ | ❌ |

### 2.2.4 So sánh lưu trữ media

| Tiêu chí | Cloudinary | Lưu VPS/local | AWS S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Resize / WebP tự động | ✅ | Thủ công | Thủ công + Lambda |
| CDN global | ✅ | Phụ thuộc host | ✅ |
| Admin upload trực tiếp | ✅ signature | Phức tạp | Trung bình |
| Chi phí ban đầu | Free tier | Gộp VPS | Pay-as-go |
| Kết luận | ✅ Chọn | ❌ | Thay thế sau |

## 2.3 Thiết kế Admin CMS (Vite + React)

| Hạng mục | Lựa chọn |
| --- | --- |
| Framework | Vite + React + TypeScript |
| UI | shadcn/ui + Tailwind CSS |
| Data | TanStack Query |
| Form | React Hook Form + Zod |
| Auth | JWT |
| Deploy | admin.thienduc.vn |

## 2.4 Thiết kế Hosting & hạ tầng

### 2.4.1 So sánh hosting Frontend (website + admin)

so-sanh-domain-trong-nuoc-va-vercel-moi

| Tiêu chí | Vercel | VPS Việt Nam (VD: AZDigi, Viettel IDC) | Shared hosting PHP |
| --- | --- | --- | --- |
| Tối ưu Next.js | Rất tốt | Cần Docker + Node | ❌ Không hỗ trợ |
| Deploy Git push | ✅ Tự động | Thủ công / CI | Hạn chế |
| SSL | Tự động | Cấu hình Let's Encrypt | Có |
| CDN edge | Global | Một region VN | Một server |
| Chi phí/tháng | $0–20 | 200k–800k VND | 50k–150k VND |
| Phù hợp PA2 | ✅ Chọn | Dự phòng / yêu cầu data in-country | ❌ |
| Kết luận | ✅ Frontend + Admin static | Dự phòng khi cần host VN | ❌ |

### 2.4.2 So sánh hosting Backend + Database

| Tiêu chí | Render / Railway | VPS VN tự quản | Neon (DB) + VPS API |
| --- | --- | --- | --- |
| Deploy NestJS | 1-click Docker | Linh hoạt | Tách DB |
| PostgreSQL managed | ✅ Gộp | Tự cài + backup | ✅ Neon free tier |
| Scale vertical | Dễ | Thủ công | TB |
| Chi phí/tháng | $7–25 | 300k–1M VND | $0–15 |
| Monitoring | Có sẵn | Tự cấu hình | TB |
| Kết luận PA2 | ✅ Chọn | Scale lớn / compliance VN | Kết hợp được |

### 2.4.3 Domain & subdomain

| Host | Mục đích |
| --- | --- |
| thienduc.vn | Website công khai |
| admin.thienduc.vn | CMS |
| api.thienduc.vn | Backend API |
| staging.thienduc.vn | UAT |

### 2.4.5 Ước tính chi phí vận hành/tháng

| Hạng mục | Ước tính (VND/tháng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Domain .vn | ~30k–50k (chia /12) | ~300k–600k/năm |
| Vercel Pro (nếu cần) | ~500k | Free tier có thể đủ giai đoạn đầu |
| Render API + DB | ~350k–600k | $7–25 |
| Cloudinary | 0–600k | Free tier 25GB |
| Gmail Workspace | Theo gói cty | — |
| Tổng ước tính | ~400k–1,5 triệu/tháng | Chưa gồm nhân sự vận hành |

# PHẦN 3 — HẠN CHẾ, RỦI RO & KẾ HOẠCH ( THAM KHẢO GG + CHAT GPT)

## 3.1 Hạn chế thiết kế (cụ thể)

| # | Hạn chế | Mô tả chi tiết | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traffic | chưa có load balancing, single instance API + DB. Ước tính: ~50–100 concurrent users ổn định trên Render Starter; >500 concurrent (VD: viral tin tức, sự kiện lớn) có thể timeout 503. | Scale vertical; thêm Redis cache; CDN static; upgrade plan |
| 2 | >1000 người truy cập cùng lúc | Với 1 instance NestJS + PostgreSQL basic, không đảm bảo phản hồi <2s cho tất cả. Database connection pool (~10–20) có thể cạn. | Horizontal scaling (PA3): multiple API instances + load balancer + read replica |
| 3 | Tập trung địa lý | Deploy US/EU (Vercel/Render): user VN latency +50–150ms so với VPS VN. Một tỉnh/thành truy cập đồng loạt (QC địa phương) không quá tải CDN (CDN phân tán), nhưng API origin vẫn 1 điểm. | Cloudflare; cân nhắc VPS VN cho API nếu latency là vấn đề |
| 4 | Ảnh lớn | Upload không giới hạn dung lượng → LCP chậm | Cloudinary auto-format; giới hạn max 2MB/upload |
| 5 | Admin đơn giản | Chưa audit log, chưa lịch đăng tự động (Phase 2), chưa phân quyền từng field. | Mở rộng PA3 |
| 6 | Backup & DR | PA2: backup DB daily cơ bản; RPO ~24h, RTO ~2–4h (restore thủ công) | Cấu hình Render/Neon; test restore hàng quý |
| 7 | i18n | Dịch thủ công 2 field (vi/en); không auto-translate | Quy trình nội dung song song |
| 8 | Gmail SMTP quota | Free Gmail ~500 email/ngày; form spam có thể vượt | Rate limit 5 req/IP/giờ; Google Workspace; captcha Phase 2 |
| 9 | Không có WAF | PA2 chưa Web Application Firewall riêng | Cloudflare free tier; rate limit API |

## 3.2 Rủi ro

| Rủi ro | Mức | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Schema DB thay đổi khi triển khai | Thấp | Freeze ERD trước khi code; migration có kiểm soát |
| Nội dung HR/tin chưa đủ go-live | Trung bình | Go-live theo module; placeholder có nhãn |
| Phụ thuộc dịch vụ quốc tế | Trung bình | Phương án VPS VN trong Excel |
| Lighthouse không đạt mục tiêu | Trung bình | Tối ưu ảnh trước UAT |

## D Lý do chọn PA2

| So sánh | PA1 | PA2 | PA3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | Nhanh nhất | Trung bình | Lâu nhất |
| Admin tách + CMS | Hạn chế | ✅ Đầy đủ | Đầy đủ |
| Phân quyền | Cơ bản | 3 cấp | Chi tiết |
| Form + DB + email | Một phần | ✅ | ✅ |
| Phù hợp Thiên Đức | Tạm | ✅ Nhất | Chưa cần |