CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỨC

BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT

WEBSITE GIỚI THIỆU CÔNG TY THIÊN ĐỨC

Ngày lập: 06/06/2026

# 1. MỤC ĐÍCH

Trình bày 3 phương án kỹ thuật. Mỗi PA: so sánh ưu/nhược từng công nghệ → lý do chọn → đánh giá mở rộng, bảo trì, tốc độ phản hồi.

• Hiện trạng: Frontend Next.js 16 đang phát triển, mock data trong src/data/.

• Yêu cầu: Website + Backend + CSDL + Admin + form liên hệ + tuyển dụng.

# 2. TỔNG QUAN 3 PHƯƠNG ÁN

| PA | Ưu tiên | Backend | CSDL | Admin | Điểm | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA1 | Tốc độ + chi phí | Không | Không | Không | 2.4/5 | GĐ1 |
| PA2 | Tự đăng bài | CMS | PostgreSQL | CMS | 3.3/5 | Chưa tối ưu |
| PA3 | Kiểm soát + mở rộng | NestJS | PostgreSQL | Tự xây | 4.5/5 | ĐỀ XUẤT |

# 3. PA1 — Static-first (SSG / Jamstack)

Ưu tiên: Ưu tiên TỐC ĐỘ RA MẮT GIAO DIỆN và CHI PHÍ THẤP NHẤT

Website dạng trang tĩnh. Nội dung trong src/data/. Không backend, không CSDL, không admin. Phù hợp giai đoạn 1 — demo giao diện.

## 3.1. So sánh công nghệ và lý do chọn

## Frontend — tại sao chọn Next.js?

| Công nghệ | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Next.js 16 ✓ | SSG/ISR; SEO tốt; đang dùng — không đập lại FE | App Router cần học |
| Astro | Trang tĩnh rất nhanh | Phải migrate toàn bộ FE |
| Remix | Form/action tốt | Phải viết lại; ít tài liệu VN |
| React SPA (Vite) | Dev nhanh | SEO kém — không phù hợp web giới thiệu |

→ Lý do chọn:

Chọn Next.js 16 vì: (1) dự án đã code sẵn Next.js; (2) SSG nhanh, SEO tốt; (3) sau này chỉ thay layer data, không đổi UI.

## Dữ liệu — tại sao KHÔNG dùng CSDL?

| Phương án | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| File TS/JSON trong repo ✓ | Đơn giản; version Git; chi phí 0 | Cập nhật qua developer |
| PostgreSQL | ACID; multi-user | Cần backend — vượt PA1 |
| Headless CMS | Marketing tự đăng | Đó là PA2 |

→ Lý do chọn:

Chọn file trong repo vì PA1 ưu tiên đơn giản, chi phí 0. Khi cần CSDL → chuyển PA3.

PA1 KHÔNG có CSDL — chủ đích, không phải thiếu sót.

## Backend — tại sao KHÔNG có?

| Phương án | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Không có backend ✓ | Chi phí 0; bảo mật tốt | Không form/CV/admin |
| NestJS + PostgreSQL | Đầy đủ nghiệp vụ | Đó là PA3 |

→ Lý do chọn:

Không có backend vì PA1 chỉ demo giao diện.

NestJS là framework — nếu có backend thì BẮT BUỘC cần CSDL. PA1 cố ý không có cả hai.

## Form liên hệ

| Dịch vụ | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Formspree ✓ | Không cần backend | Dữ liệu ở bên thứ ba |
| Backend tự xây | Kiểm soát | Vượt PA1 |

→ Lý do chọn:

Chọn Formspree tạm thời vì PA1 không có backend.

## Hosting — Vercel

| Nền tảng | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Vercel ✓ | Tối ưu Next.js; CDN; free tier | Giới hạn bandwidth free |
| Cloudflare Pages | CDN mạnh | Cấu hình Next phức tạp hơn |

→ Lý do chọn:

Chọn Vercel vì được tạo bởi team Next.js — deploy tự động.

## 3.2. Tiêu chí phi chức năng

| Tiêu chí | PA1 | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Mở rộng tính năng | ★★☆☆☆ | Mỗi tính năng mới cần developer sửa code |
| Dễ bảo trì | ★★★★☆ | Ít thành phần; nhưng sửa nội dung phải qua dev |
| Cập nhật nội dung | ★☆☆☆☆ | Marketing không tự đăng bài được |
| Tốc độ phản hồi | ★★★★★ | HTML tĩnh CDN ~50–100ms — nhanh nhất |
| Chi phí vận hành | ★★★★★ | ~0–5 USD/tháng |
| Đáp ứng BE + Admin | ★☆☆☆☆ | Không đáp ứng — hạn chế cố hữu |

PA1 phù hợp giai đoạn 1 (FE + demo). Không đủ cho BE + CSDL + Admin.

# 4. PA2 — Headless CMS

Ưu tiên: Ưu tiên TỰ QUẢN TRỊ NỘI DUNG — marketing tự đăng bài

Next.js + CMS (Strapi/Sanity). CMS có CSDL riêng. Form/HR vẫn thiếu — dễ thành 2–3 hệ thống rời.

## 4.1. So sánh công nghệ và lý do chọn

## Frontend — Next.js

| Công nghệ | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Next.js 16 ✓ | ISR từ CMS; tái dùng FE hiện tại | Cần cấu hình revalidate |
| Nuxt.js | Tương tự cho Vue | Team đang dùng React |

→ Lý do chọn:

Chọn Next.js vì tái dùng FE đang code; ISR giữ trang nhanh khi có bài mới.

## CMS — chọn Strapi 5

| CMS | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Strapi 5 ✓ | Open-source; TypeScript; PostgreSQL | Tốn công vận hành |
| Sanity | Cloud; preview tốt | Vendor lock-in; chi phí scale |
| Contentful | Enterprise | Đắt khi nhiều user |

→ Lý do chọn:

Chọn Strapi vì open-source, tự host, dùng PostgreSQL — đồng bộ với PA3.

Strapi là CMS + backend nội dung — KHÔNG xử lý HR/form phức tạp.

## CSDL — PostgreSQL (qua Strapi)

| CSDL | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL ✓ | ACID; Strapi hỗ trợ native | Cần server DB |
| Sanity cloud | Managed | Vendor lock-in |

→ Lý do chọn:

PA2 CÓ CSDL — nhưng chỉ cho nội dung (tin, dự án). Form/CV không nằm đây.

## Backend nghiệp vụ — CHƯA ĐỦ

| Giải pháp | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Chỉ CMS ✓ | Đơn giản cho content | Không form/CV/HR |
| CMS + NestJS | Gần PA3 | CMS thừa — không tối ưu |

→ Lý do chọn:

PA2 thiếu backend nghiệp vụ — lý do không đề xuất cho Thiên Đức.

## 4.2. Tiêu chí phi chức năng

| Tiêu chí | PA2 | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Mở rộng tính năng | ★★★☆☆ | Content OK; CRM/HR khó |
| Dễ bảo trì | ★★★☆☆ | Phụ thuộc CMS; thêm BE form → 2 hệ thống |
| Cập nhật nội dung | ★★★★★ | Marketing tự đăng bài |
| Tốc độ phản hồi | ★★★★☆ | ISR ~100–200ms |
| Chi phí vận hành | ★★★☆☆ | ~15–50 USD/tháng |
| Đáp ứng BE + Admin | ★★☆☆☆ | Content OK; form/HR thiếu |

PA2 OK nếu chỉ cần đăng bài. Không đủ cho liên hệ + tuyển dụng + phân quyền.

# 5. PA3 — Full-stack (FE + BE + CSDL + Admin)

Ưu tiên: Ưu tiên KIỂM SOÁT TOÀN DIỆN, MỞ RỘNG, MỘT HỆ THỐNG THỐNG NHẤT

3 repo: Frontend Next.js + Backend NestJS + PostgreSQL + Admin Vite+React. Một API cho cả web và admin.

## 5.1. So sánh công nghệ và lý do chọn

## Frontend — Next.js

| Công nghệ | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Next.js 16 ✓ | SSG/ISR từ API; tái dùng FE | Phức tạp hơn SPA |
| React SPA | Đơn giản | SEO kém |

→ Lý do chọn:

Chọn Next.js vì tái dùng 100% giao diện; publish admin → revalidate trang public.

## Backend — NestJS (KHÔNG phải CSDL)

| Framework | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| NestJS 11 ✓ | TypeScript; module rõ; Swagger; RBAC | Boilerplate nhiều |
| Express.js | Nhẹ | Dễ lộn xộn khi scale |
| Laravel | Admin scaffold | Stack PHP — khác FE |

→ Lý do chọn:

Chọn NestJS vì cùng TypeScript với FE/Admin; cấu trúc module dễ bảo trì.

⚠️ NestJS chỉ là framework xử lý logic — CẦN CSDL bên dưới.

## CSDL — PostgreSQL (BẮT BUỘC)

| CSDL | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL 16 ✓ | ACID; quan hệ; full-text search; Neon/Supabase | Cần thiết kế schema |
| MySQL | Phổ biến | JSON/search kém hơn Postgres |
| MongoDB | Linh hoạt | Khó đảm bảo quan hệ lead/job/CV |

→ Lý do chọn:

Chọn PostgreSQL vì dữ liệu có quan hệ; form/CV cần ACID.

Sơ đồ: NestJS → Prisma → PostgreSQL.

## ORM — Prisma

| ORM | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Prisma 6 ✓ | Type-safe; migration tự động | SQL phức tạp cần raw query |
| TypeORM | Quen NestJS | Migration hay lỗi |

→ Lý do chọn:

Chọn Prisma vì schema.prisma là chuẩn duy nhất cho DB.

## Admin — Vite + React (repo riêng)

| Admin | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Vite + React ✓ | Tách repo; shadcn/ui; không cần SEO | Tự code CRUD |
| Strapi Admin | Có sẵn | Không có HR/lead |

→ Lý do chọn:

Chọn Vite+React repo riêng vì bảo mật; admin không cần SSG.

## Auth — JWT + RBAC

| Auth | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| JWT ✓ | Stateless; FE + Admin dùng chung API | Revoke khó hơn session |
| Session cookie | Revoke dễ | Cần sticky session |

→ Lý do chọn:

Phân quyền: admin / editor / HR qua NestJS Guards.

## Storage — Cloudinary

| Storage | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Cloudinary ✓ | Auto-resize ảnh; CDN | Chi phí khi scale |
| S3 | Rẻ scale lớn | Tự cấu hình CDN |

→ Lý do chọn:

Ảnh dự án/tin cần resize tự động; CV qua signed URL.

## 5.2. Tiêu chí phi chức năng

| Tiêu chí | PA3 | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Mở rộng tính năng | ★★★★★ | Thêm module API + admin tùy ý |
| Dễ bảo trì | ★★★★☆ | NestJS module hóa; 3 repo tách biệt |
| Cập nhật nội dung | ★★★★★ | Admin tùy workflow công ty |
| Tốc độ phản hồi | ★★★★☆ | SSG/ISR + API <200ms |
| Chi phí vận hành | ★★★☆☆ | ~30–80 USD/tháng |
| Đáp ứng BE + Admin | ★★★★★ | Duy nhất đáp ứng 100% |

PA3 DUY NHẤT đáp ứng BE + CSDL + Admin + form/HR. ĐỀ XUẤT chính thức.

## 5.3. Kiến trúc

| Repository | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| thien-duc-website-frontend | Next.js 16 | Website công khai |
| thien-duc-website-backend | NestJS + Prisma + PostgreSQL | API, auth, logic |
| thien-duc-website-admin | Vite + React | Dashboard nội bộ |

Khách → Frontend → GET /api/public/* → NestJS → PostgreSQL

Nhân viên → Admin → JWT → NestJS → PostgreSQL / Cloudinary

# 6. MA TRẬN QUYẾT ĐỊNH

| Tiêu chí | Trọng số | PA1 | PA2 | PA3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản trị nội dung | 25% | 1/5 | 5/5 | 5/5 |
| Form & tuyển dụng | 25% | 2/5 | 2/5 | 5/5 |
| Mở rộng | 20% | 2/5 | 3/5 | 5/5 |
| Dễ bảo trì | 10% | 3/5 | 3/5 | 5/5 |
| Tốc độ phản hồi | 10% | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| Chi phí | 10% | 5/5 | 3/5 | 2/5 |
| Tổng | 100% | 2.4/5 | 3.3/5 | 4.5/5 |
| Kết luận | — | Không đủ | Chưa tối ưu | ĐỀ XUẤT |

# 7. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (PA3)

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 — Frontend | 4–8 tuần | Hoàn thiện UI, mock data | Demo |
| G2 — Backend | 4–6 tuần | NestJS + Prisma + PostgreSQL | API staging |
| G3 — Admin | 3–5 tuần | Vite + React dashboard | Admin staging |
| G4 — Tích hợp | 2–3 tuần | FE nối API, ISR | Beta |
| G5 — Mở rộng | 2–4 tuần | Liên hệ, tuyển dụng | Production |

# 8. KẾT LUẬN

1. Đề xuất PA3: NestJS (backend) + PostgreSQL (CSDL) + Prisma + Admin riêng.

2. Tiếp tục FE giai đoạn 1; chuẩn hóa types làm API contract.

3. Thiết kế schema PostgreSQL trước khi code backend.

NestJS chỉ là framework — PostgreSQL mới là nơi lưu dữ liệu bền vững.

— HẾT BÁO CÁO —

Người lập: ........................................

Phê duyệt: ........................................